Інвестиційна діяльність завжди містить ризик отримати доход у розмірі меншому від розрахункового.

Тому майбутній доход  за практично кожним потенційним варіантом інвестування слід вважати не детермінованою, а випадковою величиною.

Причина труднощів при оцінюванні варіантів інвестування:

ані імовірнісні розподіли випадкових значень майбутнього доходу,

ані функція корисності, яка відтворює переважання ОПР, –

- невідомі.

Вирішити проблему можна залученням до розгляду детермінованого еквівалента  майбутнього доходу,

оскільки корисність детермінованого еквівалента збігається з очікуваною корисністю майбутнього доходу: .

#### Детермінований еквівалент  майбутнього доходу задовольняє апроксимаційну формулу:

,

де  – очікуваний рівень майбутнього доходу,  – стандартне відхилення майбутнього доходу від його очікуваного рівня
(ці параметри можна оцінити, наприклад, за методикою ПЕРТ);

знак “–” відповідає несхильному,

знак “+” – схильному ставленню ОПР до ризику;

множник  визначається рівнем відхилення системи переважань інвестора від нейтрального типу ставлення до ризику (табл. 1).

| Таблиця 1 Значення множника залежно від рівня несхильності або схильності інвестора до ризику |
| --- |
| Множник | Рівень несхильності або схильності до ризику: |
|  | помірний | середній | високий |
|  | 0,10 | 0,21 | 0,32 | 0,45 | 0,61 | 0,82 | 1,14 | 1,73 | 3,47 |

Примітка. У випадку нейтрального ставлення до ризику .

Приклад: порівняння 10 альтернативних варіантів інвестування.

Інвестор з середнім рівнем несхильності до ризику вважатиме найкращим 8-й варіант інвестування; навпаки, помірно схильний до ризику інвестор найкращим вважатиме 10-й варіант інвестування:

| Таблиця 2 Показники альтернативних варіантів інвестування (млн. грн.) |
| --- |
| Варіант інвестування | Очікуваний доход: | Стандартне відхилення доходу: | Детермінований еквівалент майбутнього доходу: |
|  |  |  | За середнього рівня несхильності до ризику: | За помірного рівня схильності до ризику: |
| 1 | 429 | 51,9 | 397,341 | 439,899 |
| 2 | 431 | 49,4 | 400,866 | 441,374 |
| 3 | 432 | 57,6 | 396,864 | 444,096 |
| 4 | 434 | 62,9 | 395,631 | 447,209 |
| 5 | 436 | 51,4 | 404,646 | 446,794 |
| 6 | 438 | 59,6 | 401,644 | 450,516 |
| 7 | 440 | 54,4 | 406,816 | 451,424 |
| 8 | 442 | 42,5 | 416,075 | 450,925 |
| 9 | 444 | 48,3 | 414,537 | 454,143 |
| 10 | 445 | 55,1 | 411,389 | 456,571 |

Задача формування інвестиційного портфеля та календарного плану його виконання у детермінованому випадку:

де  – чистий, зведений до початку життєвого циклу, доход за м варіантом інвестування.

| Таблиця 3 Оптимальний портфель та календарний план його виконання у детермінованому випадку (млн. грн.) |
| --- |
| Проект | Рік | Чистий доход, зведений до початку планового періоду | Щорічні інвестиційні витрати протягом планового періоду |
|  | Початку | Закінч. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 1 | 5 | 486,613 | 50 | 40 | 30 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2 | 7 | 10 | 183,293 |  |  |  |  |  |  | 100 | 150 | 50 | 0 |
| 3 | 4 | 9 | 164,463 |  |  |  | 40 | 70 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 7 | 219,194 |  |  | 60 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 5 | 1 | 7 | 459,811 | 70 | 80 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Разом: | 1513,375 | 120 | 120 | 140 | 160 | 70 | 100 | 100 | 150 | 50 | 0 |
| Довідково: щорічний ліміт інвестиційних ресурсів | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |

Задача формування інвестиційного портфеля та календарного плану його виконання у випадку ризику:

| Оптимальний портфель та календарний план його виконання у випадку ризику (млн. грн.) | Таблиця 4 |
| --- | --- |
| Проект | Рік | Очікуваний чистий доход, зведений до початку планового періоду | Очікувані щорічні інвестиційні витрати протягом планового періоду |
|  | Початку | Можливого закінчення |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 1 | 6 | 470,110 | 50,00 | 40,833 | 29,167 | 1,667 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| 2 | Не обрано | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 5 | 10 | 136,205 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 41,300 | 72,540 | 98,715 | 15,140 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Не обрано | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3 | 9 | 196,135 |  |  | 71,200 | 82,630 | 58,148 | 11,250 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| Разом: | 802,449 | 50,00 | 40,833 | 100,367 | 84,297 | 99,448 | 83,790 | 98,715 | 15,140 | 0,00 | 0,00 |
| Довідково: | 1). Можливі потреби у інвестиційних ресурсах за несприятливих обставин | 55,48 | 44,95 | 110,08 | 102,57 | 109,11 | 110,54 | 113,38 | 40,05 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2). Щорічний ліміт інвестиційних ресурсів | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |

Висновок.

Розв’язок задачі у випадку ризику принципово відрізняється від розв’язку для детермінованого випадку:

проекти П та ІУ не можуть бути включені до інвестиційного портфеля через неприпустимість порушення обмежень щодо щорічних обсягів наявних інвестиційних ресурсів.

У супротивному випадку додаткове включення хоча б одного з цих проектів до інвестиційного портфеля – без додаткового фінансування протягом перших декількох років планового періоду – неминуче призведе до зривів у реалізації розпочатих інвестиційних проектів з несприятливими наслідками щодо майбутніх економічних результатів.